Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Керчикского сельского поселения»

на 2015 год по итогам 2015 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Криволуцкий М.В. |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Криволуцкий М.В. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Криволуцкий М.В. | Имеется 4 положительных заключения по определению достоверности проектных работ по строительству разводящих сетей по населенным пунктам Керчикского сельского поселения (п.Атлантово, п.Залужный, х.Керчик-Савров, ст.Керчик) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Криволуцкий М.В. | Заключено концессионное соглашение с ГУП РО «УРСВ» в целях эффективного использования муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Контрольное событие программы принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения «Об организации информирования населения муниципального образования «Керчикское сельское поселение» о принимаемых Администрацией Керчикского сельского поселения мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере»; утверждение актов ввода объектов в эксплуатацию | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Криволуцкий М.В. | Заключено концессионное соглашения по объектам водопроводного хозяйства, находящегося в муниципальной собственности Керчикского сельского поселения с ГУП РО «УРСВ» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Криволуцкий М.В. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Глава Керчикского сельского поселения                                               Ю. П. Шаповалов

Ответственный исполнитель                                                                   М.В.Криволуцкий