Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональной природопользование Керчикского сельского поселения»

на 2015 год по итогам 2015 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Керчикском сельском поселении» | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству М.В.Криволуцкий | уменьшение количества несанкционированных свалок; формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения поселения |  |  | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству М.В.Криволуцкий | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Организация детско-юношеского экологического движения» | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству М.В.Криволуцкий | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 1.3 | Контрольно событие мероприятия Реализация Решения Собрания депутатов Керчикского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Керчикского сельского поселения» | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству М.В.Криволуцкий | Реализация: постановления Администрации Керчикского сельского поселения от 20.03.2014 № 38 « О проведении Дней защиты от экологической опасности «Экология-безопасность-жизнь» на территории Керчикского сельского поселения»; принято постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 16.03.2015 №69 «О проведении мероприятий по санитарной уборке и благоустройству территории Керчикского сельского поселения» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма Развитие водохозяйственного комплекса Керчикского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова | Выполнены мероприятия на 1 гидротехническое сооружение, по направлению пакета документов на финансирование из федерального бюджета капитального ремонта ГТС; Отремонтированное ГТС застраховано от несчастных случаев | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Капитальный ремонт ГТС руслового водохранилища на р. Керчик, 2 км северо-восточнее х.Керчик-Савров, Октябрьский район | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 2.3 | Контрольное мероприятие программы Утверждение акта ввода объекта в эксплуатацию после завершения реконструкции и капитального ремонта | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Керчикского сельского поселения» | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству М.В.Криволуцкий | организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории поселения; повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 «Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории поселения» | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству М.В.Криволуцкий | сокращение количества несанкционированных свалок | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 «Повышение % охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству М.В.Криволуцкий | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 3.3 | Контрольно событие мероприятия Реализация Решения Собрания депутатов Керчикского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Керчикского сельского поселения» | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству М.В.Криволуцкий | Реализация постановления Администрации Керчикского сельского поселения от 20.03.2014 № 38 « О проведении Дней защиты от экологической опасности «Экология-безопасность-жизнь» на территории Керчикского сельского поселения»; принято постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 16.03.2015 №69 «О проведении мероприятий по санитарной уборке и благоустройству территории Керчикского сельского поселения» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - |
| 4. | Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству М.В.Криволуцкий |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |