РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КЕРЧИКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2014					№ 20		           	х. Керчик-Савров

Об утверждении отчета о реализации долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие сети внутрипоселковых дорог Керчикского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2013 год

В соответствии с решением собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 16 августа 2011 г. № 106 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 13.09.2011г. № 80 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения  и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Керчикского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие сети внутрипоселковых дорог Керчикского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2013 год, утвержденной постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 24.09.2010г. № 65, согласно приложению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Керчикского

сельского поселения					Ю.П.Шаповалов

Приложение № 1

к постановлению Администрации Керчикского сельского поселения

от 24.02.2014г. № 20

ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой

программе Керчикского сельского поселения «Совершенствование и развитие сети внутрипоселковых дорог Керчикского сельского поселения на 2011 – 2014 годы» по результатам за 2013 год

Основные результаты

По долгосрочной целевой программе «Совершенствование и развитие сети внутрипоселковых дорог Керчикского сельского поселения на 2011 – 2014 годы» (далее – Программа) в 2013 году было выделено 3087,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 131,3 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета – 2956,1 тыс.рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 3087,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 131,3 тыс.рублей, местного бюджета – 2956,1 тыс.рублей. Освоение составляет – 100 процентов от запланированных средств.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Меры по реализации Программы

В 2013 году в Программу внесены изменения 6 раз постановлениями Администрации Керчикского сельского поселения.

Постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 20.12.2012 № 138 внесены изменения в части, касающейся изменений выделенных ассигнований и распределения финансовых средств в связи с принятием Решения о бюджете на соответствующий финансовый год;

Постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 09.04.2013г. № 41  внесены изменения в части касающейся:

внесения мероприятия и увеличение объема финансовых средств по получению положительного заключения на достоверность сметной стоимости работ по капитальному ремонту внутрипоселковой дороги по ул.40 лет Победы в х.Керчик-Савров на сумму 10,0 тыс.рублей;

внесения мероприятия и увеличение объема финансовых средств по технической инвентаризации и паспортизации внутрипоселковой дороги в х.Веселая Бахмутовка по ул.Логвинова, ул.Артема на сумму 22,4 тыс.рублей.

Постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 18.06.2013 № 60  внесены изменения в части касающейся:

внесения мероприятия и увеличение объема финансовых средств по ремонту внутрипоселковой дороги по ул.40 лет Победы в х.Керчик-Савров, Октябрьского района, Ростовской области в сумме 2150,0 тыс.рублей;

внесения мероприятия и увеличение объема финансовых средств на изготовление проектно-сметной документации на строительство дороги с твердым покрытием в х.Керчик-Савров по ул.Буденного протяженностью 472м (0,5км) в сумме 1088,3 тыс.рублей;

внесения мероприятия и увеличение объема финансовых средств на получение положительного заключения на достоверность сметной стоимости работ по изготовлению проектно-сметной документации на строительство дороги с твердым покрытием в х.Керчик-Савров по ул.Буденного протяженностью 472 м (0,5км) на сумму 10,0 тыс.рублей.

Постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 20.08.2013 № 80  внесены изменения в части касающейся:

внесения мероприятия и увеличение объема финансовых средств на приобретение и установку автобусной остановки на сумму 37,5 тыс.рублей;

внесения мероприятия и увеличение объема финансовых средств на приобретение и установку дорожных знаков «Осторожно дети», «Пешеходный переход», «Автобусная остановка» на сумму 38,5 тыс.рублей;

внесения мероприятия и увеличения объема финансовых средств по дорожной разметке проезжей части в х.Керчик-Савров, х.Веселая Бахмутовка на сумму 44,6 тыс.рублей.

Постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 30.09.2013 № 104  внесены изменения в части касающейся:

внесения мероприятия и увеличение объема финансовых средств по строительному контролю по ремонту внутрипоселковой автодороги по ул.40 лет Победы в х.Керчик-Савров, Октябрьского района, Ростовской области на сумму 42,6 тыс.рублей;

Постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 26.12.2013 № 157  внесены изменения в части касающейся:

уточнения финансовых средств по дорожной разметке проезжей части в х.Керчик-Савров, х.Веселая Бахмутовка;

уточнения финансовых средств по технической инвентаризации и паспортизации внутрипоселковой дороги в х.Веселая Бахмутовка по ул.Логвинова, ул.Артема;

уточнения финансовых средств по ремонту внутрипоселковой дороги по ул.40 лет Победы в х.Керчик-Савров, Октябрьского района, Ростовской области;

уточнения финансовых средств на изготовление проектно-сметной документации на строительство дороги с твердым покрытием в х.Керчик-Савров по ул.Буденного протяженностью 472м (0,5км);

уточнения финансовых средств по строительному контролю по ремонту внутрипоселковой автодороги по ул.40 лет Победы в х.Керчик-Савров, Октябрьского района, Ростовской области.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2013 году указан в таблице № 1.

| Таблица № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О ФИНАСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА КЕРЧИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕТИ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ КЕРЧИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011-2014 ГОДЫ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" ЯНВАРЯ 2014 ГОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Керчикского сельского поселения об утверждении программы |  |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причин их неосвоения (по источникам финансирования) |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |
|  | Всего по программе | 3087,4 | 0,0 | 131,3 |  | 2956,1 |  | 0.0 |  | 3087,4 |  | 0.0 |  | 131,3 |  | 2956,1 |  | 0.0 |  | 3087,4 |  | 0.0 |  | 131,3 |  | 2956,1 |  | 0.0 |  | 0.0 |
| 1 | Содержание внутрипоселковых дорог | 131,3 | 0.0 | 131,3 |  | 0,0 |  | 0.0 |  | 131,3 |  | 0.0 |  | 131,3 |  | 0,0 |  | 0.0 |  | 131,3 |  | 0.0 |  | 131,3 |  | 0,0 |  | 0.0 |  | 0,0 |
| 2 | Ремонт внутрипоселковой автодороги по ул.40 лет Победы в х.Керчик-Савров, Октябрьского района, Ростовской области | 1792,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1792,0 |  | 0.0 |  | 1792,0 |  | 0.0 |  | 0,0 |  | 1792,0 |  | 0.0 |  | 1792,0 |  | 0.0 |  | 0,0 |  | 1792,0 |  | 0.0 |  | 0,0 |
| 3 | Изготовление проектно-сметной документации на строительство дороги с твердым покрытием в х.Керчик-Савров по ул.Буденного протяженностью 472 м (0,5км) | 980,0 | 0.0 | 0.0 |  | 980,0 |  | 0.0 |  | 980,0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 980,0 |  | 0.0 |  | 980,0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 980,0 |  | 0.0 |  | 0.0 |
| 4 | Дорожная разметка проезжей части в х.Керчик-Савров | 44,5 | 0,0 | 0,0 |  | 44,5 |  | 0,0 |  | 44,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 44,5 |  | 0,0 |  | 44,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 44,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 5 | Получение положительного заключения на достоверность сметной стоимости работ по ремонту внутрипоселковой автодороги по ул.40 лет Победы в х.Кечик-Савров | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 6 | Получение положительного заключения на достоверность сметной стоимости работ по изготовлению проектно-сметной документации на строительство дороги с твердым покрытием в х.Керчик-Савров по ул.Буденного протяженностью 472м (0,5км) | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 7 | Автобусная остановка | 37,5 | 0,0 | 0,0 |  | 37,5 |  | 0,0 |  | 37,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 37,5 |  | 0,0 |  | 37,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 37,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 8 | Дорожные знаки «Осторожно дети», «пешеходный переход», «Автобусная остановка» | 38,5 | 0,0 | 0,0 |  | 38,5 |  | 0,0 |  | 38,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 38,5 |  | 0,0 |  | 38,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 38,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 9 | Строительный контроль по ремонту внутрипоселковой автодороги по ул.40 лет Победы в х.Керчик-Савров, Октябрьского района, Ростовской области | 21,3 | 0,0 | 0,0 |  | 21,3 |  | 0,0 |  | 21,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 21,3 |  | 0,0 |  | 21,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 21,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 10 | Техническая инвентаизация и паспортизация внутипоселковой дороги в х.Веселая Бахмутовка по ул.Логвинова, ул.Артема | 22,3 | 0,0 | 0,0 |  | 22,3 |  | 0,0 |  | 22,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 22,3 |  | 0,0 |  | 22,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 22,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |

Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует повышению эффективности и безопасности функционирования сети внутрипоселковых дорог, обеспечению жизненно важных социально-экономических интересов поселения, развития современной и эффективной дорожной инфраструктуры и улучшение дорожных условий.

Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог способствует улучшению качества жизни населения и росту производительности труда.

Реализация мероприятий Программы в 2013 году привела к достижению стратегических направлений социально-экономического развития поселения, созданию потенциала для будущего поселения.

Это позволило решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, путем их обслуживания и содержания;

2. Сохранение протяженности внутрипоселковых дорог за счет ремонта и реконструкции дорог;

3. Совершенствование и развитие сети внутрипоселковых дорог, ликвидация на них очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства.

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

1. Площадь содержания внутрипоселковых дорог общего пользования  составила 82,5 тыс.м2. Выполнение составило 100 процентов.

2. Доля дорог с асфальтовым покрытием в общей площади улично-дорожной сети в 2013 году составила 30 процентов. Выполнение составило 100 процентов.

3. Обеспеченность дорог с асфальтовым покрытием в расчете на одного человека (план – 0,008 км) в 2013 году составила
0,008 км. Выполнение составило 100 процентов.

Анализ реализации Программы в соответствии с методикой оценки ее эффективности показал:

ожидаемые конечные результаты индикаторов реализации мероприятий Программы достигнуты. Бюджетные затраты на выполнение мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат.

Бюджетные средства использованы на реализацию мероприятий Программы эффективно.

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации программы «Совершенствование и развитие сети внутрипоселковых дорог Керчикского сельского поселения на 2011 – 2014 годы» за отчетный финансовый 2013 год

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | План, 2013 год | Факт, 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь содержания внутрипоселковых дорог общего пользования | тыс.м2 | 82,5 | 82,5 |
| 2. | Доля дорог с асфальтовым покрытием в общей площади улично-дорожной сети | процентов | 30 | 30 |
| 3. | Обеспеченность дорог с асфальтовым покрытием в расчете на 1 человека в поселении | км | 0,008 | 0,008 |

Ведущий специалист

по делопроизводству, архивной работе                                             Н.Л.Мусихина

год