РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КЕРЧИКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2014					№ 19			х. Керчик-Савров

Об утверждении отчета о реализации долгосрочной целевой программы Керчикского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 2011-2015 годы» за 2013 год

В соответствии с решением собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 16 августа 2011 г. № 106 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 13.09.2011г. № 80 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения  и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Керчикского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет о реализации долгосрочной целевой программы Керчикского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 2011-2015 годы»  за 2013 год, утвержденной постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 23.03.2011г. № 16, согласно приложению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Керчикского

сельского поселения					Ю.П.Шаповалов

Приложение

к постановлению Администрации Керчикского сельского поселения

от 24.02.2014 № 19

ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой программе Керчикского сельского поселения  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 2011 – 2015 годы»  по результатам за 2013 год

I. Сведения о результатах программы

за отчетный год (степень выполнения программных мероприятий)

В 2013 году в рамках реализации долгосрочной целевой программы Керчикского сельского поселения  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 2011 – 2015 годы» было выделено 739,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 641,2 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета – 98,2 тыс.рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 739,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 641,2 тыс.рублей, местного бюджета – 98,2 тыс.рублей. Освоение составляет – 100 процентов.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Меры по реализации Программы

В 2013 году в Программу внесены изменения 4 раза постановлениями Администрации Керчикского сельского поселения.

Постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 20.12.2012 № 139 внесены изменения в части, касающейся изменений выделенных ассигнований и распределения финансовых средств в связи с принятием Решения о бюджете на соответствующий финансовый год;

Постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 09.04.2013г. № 40  внесены изменения в части касающейся:

внесения мероприятия и увеличения объема финансовых средств на получение достоверности сметной стоимости проектных работ по капитальному ремонту ГТС руслового водохранилища на р.Керчик, 2 км северо-восточнее х.Керчик-Савров, Октябрьский район (в том числе ПИР) в сумме 10,0 тыс.рублей.

Постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 18.07.2013г. № 75  внесены изменения в части касающейся:

уточнения финансовых средств на капитальный ремонт ГТС руслового водохранилища на р.Керчик, 2 км северо-восточнее х.Керчик-Савров, Октябрьский район (в том числе ПИР).

Постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 29.08.2013г. № 85  внесены изменения в части касающейся:

внесения мероприятия и увеличения объема финансовых средств по технической инвентаризации ГТС в сумме 16,1 тыс.рублей.

Экологическим и социальным результатом реализации мероприятий данной программы является обеспечение защиты территории и Керчикского сельского поселения от негативного воздействия вод, оздоровление экологической обстановки на водных объектах.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы Керчикского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 2011 – 2015 годы» по состоянию на 1 января 2014 г.

| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О ФИНАСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ НА 2011-2015 ГОДЫ" ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" ЯНВАРЯ 2014 ГОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Керчикского сельского поселения об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причин их неосвоения (по источникам финансирования) |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по программе | 739,4 | 0.0 | 641,2 | 98,2 | 0.0 | 739,4 | 0.0 | 641,2 | 98,2 | 0.0 | 739,4 | 0.0 | 641,2 | 98,2 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Капитальный ремонт ГТС руслового водохранилища на р.Керчик, 2 км северо-восточнее х.Керчик-Савров, Октябрьский район (в том числе ПИР) | 700,0 | 0.0 | 641,2 | 58,8 | 0.0 | 700,0 | 0.0 | 641,2 | 58,8 | 0.0 | 700,0 | 0.0 | 641,2 | 58,8 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Проведение дней экологической безопасности «Экология. Безопасность. Жизнь». -в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеках (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т.д.) | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: -проведение рейдов -применение административной практики | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами: -проведение работы по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 80%; -информационная работа с населением; - применение административной практики | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Информирование населения через средства массовой информации о природоохранной деятельности и состоянии окружающей среды и природных ресурсов Керчикского сельского поселения | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведение мероприятий по организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории поселения | 13,3 | 0.0 | 0,0 | 13,3 | 0.0 | 13,3 | 0.0 | 0,0 | 13,3 | 0.0 | 13,3 | 0.0 | 0,0 | 13,3 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Получение достоверности сметной стоимости проектных работ по капитальному ремонту ГТС руслового водохранилища на р.Керчик, 2км северо-восточнее х.Керчик-Савров, Октябрьский район | 10,0 | 0.0 | 0,0 | 10,0 | 0.0 | 10,0 | 0.0 | 0,0 | 10,0 | 0.0 | 10,0 | 0.0 | 0,0 | 10,0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Техническая инвентаризация ГТС | 16,1 | 0.0 | 0,0 | 16,1 | 0.0 | 16,1 | 0.0 | 0,0 | 16,1 | 0.0 | 16,1 | 0.0 | 0,0 | 16,1 | 0.0 | 0.0 |

II. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных

средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

На выполнение мероприятий Программы в 2013 году уточненным планом ассигнований были предусмотрены средства в объеме 739,4 тыс. рублей
(из них за счет средств областного бюджета – 641,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 98,2 тыс. рублей).

Долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 2011 – 2015 годы» профинансирована в сумме 739,4 тыс. рублей, что составляет 100 процентов к годовым плановым назначениям.

Объемы произведенных расходов по источникам финансирования Программы приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

ОБЪЕМЫ

произведенных расходов по источникам

финансирования Программы

(тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Уточнен-ный план ассигнова-ний | Исполнено (кассовые расходы) | Процент исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 739,4 | 739,4 | 100 |
|  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 641,2 | 641,2 | 100 |
|  | местный бюджет | 98,2 | 98,2 | 100 |

Данные о нецелевом использовании средств отсутствуют.

III. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается по степени достижения запланированных показателей результативности мероприятий.

Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2013 год приведена в таблице № 2.

Таблица № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы Керчикского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование  на 2011 – 2015 годы» за 2013 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой на 2013 год | Фактически достигнутые значения показателей за 2013 год | Отклонение от планового значения (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество гидротехнических сооружений на территории Керчикского сельского поселения и, поставленных на учет в качестве бесхозяйных | штук | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Повышение уровня безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений | процентов | 70 | 70 | 100 |
| 3. | Оздоровление экологической обстановки на водных объектах | процентов | 55 | 55 | 100 |
| 4. | Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленных насаждений | га | - | - | - |
| 5. | Повышение уровня экологического просвещения и образования | процентов | 11 | 11 | 100 |

Информация о степени достижения запланированных

показателей результативности Программы в 2013 году

Основные цели и задачи, поставленные Программой на 2013 год, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сравнительный анализ запланированных и фактически достигнутых значений целевых показателей позволяет считать реализацию долгосрочной целевой программы Керчикского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 2011 – 2015 годы» в 2013 году эффективной, так как по большинству показателей достигнуты плановые значения.

Из 5 запланированных целевых показателей плановые значения достигнуты по всем показателям.

Ведущий специалист

по делопроизводству, архивной работе				Н.Л.Мусихина