РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КЕРЧИКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2012					№ 50			х. Керчик-Савров

Об утверждении отчета о реализации долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие сети внутрипоселковых дорог Керчикского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2011 год

В соответствии с решением собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 16 августа 2011 г. № 106 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 13.09.2011г. № 80 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения  и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Керчикского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие сети внутрипоселковых дорог Керчикского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2011 год, утвержденной постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 24.09.2010г. № 65, согласно приложению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Керчикского

сельского поселения					Ю.П.Шаповалов

Приложение № 1

к постановлению Администрации Керчикского сельского поселения

от 15.09.2012г. № 50

ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой

программе Керчикского сельского поселения «Совершенствование и развитие сети внутрипоселковых дорог Керчикского сельского поселения на 2011 – 2014 годы» по результатам за 2011 год

По долгосрочной целевой программе «Совершенствование и развитие сети внутрипоселковых дорог Керчикского сельского поселения на 2011 – 2014 годы» (далее – Программа) в 2011 году было выделено 12,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Освоено в рамках реализации Программы 12,5 тыс. рублей, что составляет 100 процентов от запланированных средств.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2011 году указан в таблице № 1.

| Таблица № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О ФИНАСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА КЕРЧИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕТИ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ КЕРЧИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011-2014 ГОДЫ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" ЯНВАРЯ 2012 ГОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Керчикского сельского поселения об утверждении программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причин их неосвоения (по источникам финансирования) |
|  |  | Всего |  | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по программе | 12,5 |  | 0,0 | 0.0 | 12,5 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Содержание внутрипоселковых дорог | 6.3 |  | 0.0 | 0.0 | 6,3 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Техническая инвентаризация и паспортизация тротуаров | 3,2 |  | 0.0 | 0.0 | 3,2 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Пересчет в ценах 2011 года ПСД на капитальный ремонт дороги в х.Веселая Бахмутовка | 3,0 |  | 0.0 | 0.0 | 3,0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |

Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует повышению эффективности и безопасности функционирования сети внутрипоселковых дорог, обеспечению жизненно важных социально-экономических интересов поселения, развития современной и эффективной дорожной инфраструктуры и улучшение дорожных условий.

Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог способствует улучшению качества жизни населения и росту производительности труда.

Реализация мероприятий Программы в 2011 году привела к достижению стратегических направлений социально-экономического развития поселения, созданию потенциала для будущего поселения.

Это позволило решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, путем их обслуживания и содержания;

2. Сохранение протяженности внутрипоселковых дорог за счет ремонта и реконструкции дорог;

3. Совершенствование и развитие сети внутрипоселковых дорог, ликвидация на них очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства.

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

1. Площадь содержания внутрипоселковых дорог общего пользования  составила 72,6 тыс.м2. Выполнение составило 100 процентов.

2. Доля дорог с асфальтовым покрытием в общей площади улично-дорожной сети в 2011 году составила 25 процентов. Выполнение составило 100 процентов.

3. Обеспеченность дорог с асфальтовым покрытием в расчете на дного человека (план – 0,007 км) в 2011 году составила
0,007 км. Выполнение составило 100 процентов.

Анализ реализации Программы в соответствии с методикой оценки ее эффективности показал:

ожидаемые конечные результаты индикаторов реализации мероприятий Программы достигнуты. Бюджетные затраты на выполнение мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат.

Бюджетные средства использованы на реализацию мероприятий Программы эффективно.

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации программы «Совершенствование и развитие сети внутрипоселковых дорог Керчикского сельского поселения на 2011 – 2014 годы» за отчетный финансовый 2011 год

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | План, 2011 год | Факт, 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь содержания внутрипоселковых дорог общего пользования | тыс.м2 | 72,6 | 72,6 |
| 2. | Доля дорог с асфальтовым покрытием в общей площади улично-дорожной сети | процентов | 25 | 25 |
| 3. | Обеспеченность дорог с асфальтовым покрытием в расчете на 1 человека в поселении | км | 0,007 | 0,007 |

Специалист первой категории

по делопроизводству, архивной работе                                             Н.Л.Мусихина

год