РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КЕРЧИКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2015					№ 37			х. Керчик-Савров

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Благоустройство Керчикского сельского поселения» за 2014 год

В соответствии с решением собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 16 августа 2011 г. № 106 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 29.08.2013 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Керчикского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Благоустройство Керчикского сельского поселения»  за 2014 год, утвержденный распоряжением Администрации Керчикского сельского поселения от 01.10.2013г. № 36, согласно приложению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Керчикского

сельского поселения						Ю.П.Шаповалов

Приложение

к постановлению Администрации Керчикского сельского поселения

от 25.02.2015 № 37

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство Керчикского сельского поселения»

на 2014 год по итогам 2014 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма. Благоустройство Керчикского сельского поселения | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Листопадова Л.В. |  |  |  | 5285,9 | 2085,9 | 2085,9 |
| 1.1 | Основное мероприятие. - «Содержание зеленых насаждений» | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Листопадова Л.В. | Проводились мероприятия по уборке территории поселения, расчистка участков от мусора, покос травы и сорной растительности, приобретение цветочной рассады | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 498,5 | 498,5 | 498,5 |
| 1.2 | основное мероприятие. - «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Листопадова Л.В. | Проводились мероприятия по замене ламп уличного освещения, замене магнитных пускателей, а также оплата электроэнергии уличного освещения за 160 ламп. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1362,2 | 1362,2 | 1362,2 |
| 1.3 | основное мероприятие. «Содержание мест захоронения» | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Листопадова Л.В. | Поддержание мест захоронения в удовлетворительном состоянии | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.4 | основное мероприятие. «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов» | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Листопадова Л.В. | Проводились работы по дезинфекции колодцев общего пользования, противоклещевой обработке территории мест массового скопления населения, а также реализован план мероприятий по благоустройству населенных пунктов Керчикского сельского поселения в весенний и осенний период. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 3425,2 | 225,2 | 225,2 |
| 1.5 | Контрольное событие программы принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения « О нормативах финансовых затрат на содержание уличного освещения и правилах расчета размера ассигнований бюджета поселения, на указанные цели»; принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения « О нормативах финансовых затрат на содержание зеленых насаждений и правилах расчета размера ассигнований бюджета поселения, на указанные цели»; Реализация Решения Собрания депутатов Керчикского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Керчикского сельского поселения» | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Листопадова Л.В. | Приняты: постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 19.12.2014 № 155 «О нормативах финансовых затрат на содержание сетей уличного освещения и правилах расчета размера ассигнований бюджета Керчикского сельского поселения на указанные цели»; постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 19.12.2014 № 156 «О нормативах финансовых затрат на содержание зеленых насаждений и правилах расчета размера ассигнований бюджета Керчикского сельского поселения на указанные цели»; постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 25.03.2014 № 40 «О проведении мероприятий по санитарной уборке и благоустройству территории Керчикского сельского поселения». По результатам областного конкурса «Лучшее поселение Ростовской области» Керчикское сельское поселение получило грант в размере 3,2 млн.рублей. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.6 | Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Листопадова Л.В | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. Создание комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения. Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства Привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве населенных пунктов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 5285,9 | 2085,9 | 2085,9 |