РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КЕРЧИКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2018					№ 17			х. Керчик-Савров

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство Керчикского сельского поселения» за 2017 год

В соответствии с решением собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 16 августа 2011 г. № 106 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 29.08.2013 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Керчикского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство Керчикского сельского поселения»  за 2017 год, согласно приложению к постановлению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Керчикского сельского поселения			  	О.И. Аниканова

Приложение №1

к постановлению

Керчикского сельского поселения

№ 17 от 19.02.2018 г

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство Керчикского сельского поселения» за 2017 год

1. Общий объем фактически произведенных расходов

В 2017 году на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство Керчикского сельского поселения» (далее – Программа) по уточненной сводной бюджетной росписи предусматривалось 1935,8 тыс.рублей. Выполнено работ на сумму 1935,8 тыс.рублей. Общий процент выполнения Программы составил 100 процентов.

2. Реализация муниципальной программы

«Благоустройство Керчикского сельского поселения»

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Керчикского сельского поселения Октябрьского района.

Исполнитель Программы - Администрация Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство Керчикского сельского поселения» на основании приложений:

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Благоустройство Керчикского сельского поселения»    отчетный период 12 мес. 2017 г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Керчикскому сельскому поселению

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

Сведения  об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Благоустройство Керчикского сельского поселения»

Приложение

к отчету о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство Керчикского сельского поселения»

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство Керчикского сельского поселения»

на 2017 год по итогам 2017 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма. Благоустройство Керчикского сельского поселения | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Терещенко Р.В. |  |  |  | 1935,8 | 1935,8 | 1935,8 |
| 1.1 | Основное мероприятие. - «Содержание зеленых насаждений» | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Терещенко Р.В. | Проводились мероприятия по уборке территории поселения, расчистка участков от мусора, покос травы и сорной растительности, приобретение цветочной рассады | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 511,8 | 511,8 | 511,8 |
| 1.2 | основное мероприятие. - «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Терещенко Р.В. | Проводились мероприятия по замене ламп уличного освещения, замене магнитных пускателей, а также оплата электроэнергии уличного освещения за 160 ламп. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1297,0 | 1297,0 | 1297,0 |
| 1.3 | основное мероприятие. «Содержание мест захоронения» | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Терещенко Р.В. | Поддержание мест захоронения в удовлетворительном состоянии | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 1.4 | основное мероприятие. «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов» | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Терещенко Р.В. | Проводились работы по дезинфекции колодцев общего пользования, противоклещевой обработке территории мест массового скопления населения, а также реализован план мероприятий по благоустройству населенных пунктов Керчикского сельского поселения в весенний и осенний период, благоустроена территория прилегающая к памятнику воинам ВОВ в х.Керчик-Савров | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 127,0 | 127,0 | 127,0 |
| 1.5 | Контрольное событие программы принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения « О нормативах финансовых затрат на содержание уличного освещения и правилах расчета размера ассигнований бюджета поселения, на указанные цели»; принятие постановления Администрации Керчикского сельского поселения « О нормативах финансовых затрат на содержание зеленых насаждений и правилах расчета размера ассигнований бюджета поселения, на указанные цели»; Реализация Решения Собрания депутатов Керчикского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Керчикского сельского поселения» | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Терещенко Р.В. | Реализация: постановления Администрации Керчикского сельского поселения от 19.12.2014 № 155 «О нормативах финансовых затрат на содержание сетей уличного освещения и правилах расчета размера ассигнований бюджета Керчикского сельского поселения на указанные цели»; постановления Администрации Керчикского сельского поселения от 19.12.2014 № 156 «О нормативах финансовых затрат на содержание зеленых насаждений и правилах расчета размера ассигнований бюджета Керчикского сельского поселения на указанные цели»; принято постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 16.03.2016 № 69 «О проведении мероприятий по санитарной уборке и благоустройству территории Керчикского сельского поселения». | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 1.6 | Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы Администрации Керчикского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Терещенко Р.В. | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. Создание комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения. Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства Привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве населенных пунктов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1935,8 | 1935,8 | 1935,8 |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь зеленых насаждений | тыс.м2 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |  | - |
| 2. | Обеспеченность уличным освещением | км | 8,6 | 8,6 | 8,6 |  | - |
| 3. | Общая площадь мест захоронения | га | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  | - |
| 4. | Количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории | шт. | 1 | 1 | 1 |  | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по Керчикскому сельскому поселению

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Наименование муниципального образования | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Благоустройство: озеленение и освещение территории Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь зеленых насаждений | тыс.м2 | Керчикское сельское поселение | 3,83 | 3,83 | 3,83 | - |
| 2. | Обеспеченность уличным освещением | км | Керчикское сельское поселение | 8,6 | 8,6 | 8,6 | - |
| 3. | Общая площадь мест захоронения | га | Керчикское сельское поселение | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - |
| 4. | Количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории | шт. | Керчикское сельское поселение | 1 | 1 | 1 | - |

--------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Благоустройство Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» | Администрация Керчикского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | - |
| 2. | Основное мероприятие «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» | Администрация Керчикского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения, своевременное выполнение мероприятия | Эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения, своевременное выполнение мероприятия | - |
| 3. | Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» | Администрация Керчикского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | - | Улучшение состояния мест захоронения | - | - |
| 4. | Основное мероприятие «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов» | Администрация Керчикского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Улучшение санитарно – эпидимиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятия | Улучшение санитарно – эпидимиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятия | - |
| 5 | Контрольное событие программы | Администрация Керчикского сельского поселения | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2017 | Х | Х | - |

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой «Благоустройство Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Решение «О бюджете Керчикского сельского поселения Октябрьского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов » № 23 от 23.12.2016 г» | На реализацию Программы в 2017 г выделено 1935,8 тыс.руб. | Администрация Керчикского сельского поселения | 2014-2020 | 01.01.201731.12.2017 |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - | X | X |
| 2 | - | - | - | - | X | X |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;

б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Сведения

об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Благоустройство Керчикского сельского поселения»                                                                                                 за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство Керчикского сельского поселения» | всего | 1935,8 | 1935,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1935,8 | 1935,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма | « Благоустройство Керчикского сельского поселения» | всего | 1935,8 | 1935,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1935,8 | 1935,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1 | Содержание зеленых насаждений | всего | 511,8 | 511,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 511,8 | 511,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | всего | 1297,0 | 1297,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1297,0 | 1297,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3 | Содержание мест захоронения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 4 | Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов | всего | 127,0 | 127,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 127,0 | 127,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

- Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов. В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования «Керчикское сельское поселение».

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения  муниципального образования  к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации  Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха селян;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений

К количественным показателям реализации Программы относятся:

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления;

Оценка эффективности Программы на основании приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Керчикского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Керчикского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Керчикского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Благоустройство Керчикского сельского поселения» (наименование программы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» , в том числе: | 511,8 | 511,8 | - | - |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт сетей уличного освещения», в том числе: | 1297,0 | 1297,0 | - | - |
| Основное мероприятие «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов», в том числе: | 127,0 | 127,0 | - | - |
| ВСЕГО: | 1935,8 | 1935,8 | - | - |

| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году «Благоустройство Керчикского сельского поселения» (наименование программы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» , в том числе: | - | - | - |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт сетей уличного освещения», в том числе: | - | - | - |
| Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» | - | - | - |
| Основное мероприятие «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов», в том числе: | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Керчикского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году «Благоустройство Керчикского сельского поселения» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» , в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт сетей уличного освещения», в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов», в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Керчикского сельского поселения в отчетном году «Благоустройство Керчикского сельского поселения» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» , в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт сетей уличного освещения», в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов», в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |  |  |  |  |  |  |

- Ведущий специалист по делопроизводству, архивной работе                                                               Н.И.Банникова