РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КЕРЧИКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2015					№ 39			х. Керчик-Савров

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Керчикского сельского поселения» за 2014 год

В соответствии с решением собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 16 августа 2011 г. № 106 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 29.08.2013 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Керчикского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональной природопользование Керчикского сельского поселения»  за 2014 год, утвержденный распоряжением Администрации Керчикского сельского поселения от 01.10.2013г. № 38, согласно приложению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Керчикского

сельского поселения						Ю.П.Шаповалов

Приложение

к постановлению Администрации Керчикского сельского поселения

от 25.02.2015 № 39

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональной природопользование Керчикского сельского поселения»

на 2014 год по итогам 2014 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Керчикском сельском поселении» | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Л.В.Листопадова | уменьшение количества несанкционированных свалок; формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения поселения |  |  | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Л.В.Листопадова | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Организация детско-юношеского экологического движения» | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Л.В.Листопадова | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 1.3 | Контрольно событие мероприятия Реализация Решения Собрания депутатов Керчикского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Керчикского сельского поселения» | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Л.В.Листопадова | Приняты: постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 20.03.2014 № 38 « О проведении Дней защиты от экологической опасности «Экология-безопасность-жизнь» на территории Керчикского сельского поселения»; постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 25.03.2014 №40 «О проведении мероприятий по санитарной уборке и благоустройству территории Керчикского сельского поселения» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма Развитие водохозяйственного комплекса Керчикского сельского поселения | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2317,6 | 1819,8 | 1819,8 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова | Выполнены мероприятия на 1 гидротехническое сооружение, по направлению пакета документов на финансирование из федерального бюджета капитального ремонта ГТС | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Капитальный ремонт ГТС руслового водохранилища на р. Керчик, 2 км северо-восточнее х.Керчик-Савров, Октябрьский район | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова | Выполнен капитальный ремонт ГТС, находящегося в муниципальной собственности, в целях приведения его в безопасное состояние. Вероятный предотвращенный ущерб составил 5,5 млн.рублей. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2315,3 | 1817,5 | 1817,5 |
| 2.3 | Контрольное мероприятие программы Утверждение акта ввода объекта в эксплуатацию после завершения реконструкции и капитального ремонта | Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова | Предоставлен акт приемки в эксплуатацию объекта капитального ремонта ГТС руслового водохранилища на р. Керчик, 2 км северо-восточнее х.Керчик-Савров, Октябрьский район, от 20.11.2014г. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Керчикского сельского поселения» | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Л.В.Листопадова | организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории поселения; повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 «Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории поселения» | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Л.В.Листопадова | сокращение количества несанкционированных свалок | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 «Повышение % охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Л.В.Листопадова | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 3.3 | Контрольно событие мероприятия Реализация Решения Собрания депутатов Керчикского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Керчикского сельского поселения» | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Л.В.Листопадова | Приняты: постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 20.03.2014 № 38 « О проведении Дней защиты от экологической опасности «Экология-безопасность-жизнь» на территории Керчикского сельского поселения»; постановление Администрации Керчикского сельского поселения от 25.03.2014 №40 «О проведении мероприятий по санитарной уборке и благоустройству территории Керчикского сельского поселения» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 4. | Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Л.В.Листопадова Начальник службы экономики и финансов Н.И.Хохлова |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2317,6 | 1819,8 | 1819,8 |