РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Керчикское сельское поселение»

Администрация Керчикского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2021					№ 13		                     х. Керчик-Савров

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство» за 2020 год

В соответствии с решением собрания Депутатов Керчикского сельского поселения от 16 августа 2011 г. № 106 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Керчикском сельском поселении» и постановлением Администрации Керчикского сельского поселения от 03.08.2018 № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Керчикского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  отчет об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство»  за 2020 год, согласно приложению к постановлению.

2. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Керчикского сельского поселения			  	О.И. Аниканова

Приложение №1

к постановлению Администрации

Керчикского сельского поселения

№ 13 от 10.03.2021 г.

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания комфортных условий отдыха, чистоты и освещенности улиц, организации озеленения территории, содержания мест захоронения, сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках реализации муниципальной программы Керчикского сельского поселения «Благоустройство», утвержденной постановлением Администрации Керчикского сельского поселения № 119 от 26.10.2018 «Об утверждении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство» (далее   -   муниципальная программа), ответственным   исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. повышен уровень внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Керчикского сельского поселения;

2. приведены в качественное состояние элементы благоустройства;

3. созданы благоприятные, комфортные и безопасные условия для проживания и отдыха населения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В   рамках   подпрограммы    1    «Благоустройство», предусмотрена реализация пяти основных мероприятий, 1 контрольного события.

Основное мероприятие	1.1. «Содержание зеленых насаждений» выполнено.  В рамках данного мероприятия в населенных пунктах поддерживалась чистота и порядок по договорам ГПХ.

Основное мероприятие	 1.2 .« Содержание и ремонт сетей уличного освещения» выполнено в полном объеме. В рамках данного мероприятия производилась своевременная оплата по договору электроснабжения уличного освещения и производился ремонт сетей уличного освещения.

Основное мероприятие	 1.3. « Содержание мест захоронения» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие	 1.4. «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов» выполнено в полном объеме. В рамках данного мероприятия проводились акарицидные обработки территории, разработаны сметы на благоустройство п.Залужный с оплатой государственной экспертизы, дезинфекция колодцев общего пользования и прочие мероприятия.

Основное мероприятие	 1.5. «Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования» выполнено. В х.Керчик-Савров выполнены работы по благоустройству сквера.

В рамках подпрограммы «Благоустройство» предусмотрена реализация 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- повышение уровня внешнего благоустройства поселения.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем   запланированных расходов   на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 4921,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 3101,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 1820,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Керчикского сельского поселения № 110 от 19.12.2019 «О бюджете Керчикского сельского поселения Октябрьского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 4921,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 4921,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -3101,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 1820,0 тыс. рублей.

Исполнение   расходов   по   муниципальной   программе составило 4464,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 3004,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 1459,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,00 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
457,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 97,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 360,2 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020	 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной
программы предусмотрено 4 показателя, по всем показателям фактические  значения  соответствуют  плановым.

Показатель 1.1. «Общая площадь зеленых насаждений» - плановое значение 3,83 га, фактическое значение 3,83 га.

Показатель 1.2. «Обеспеченность уличным освещением»  -  плановое значение  8,6 км, фактическое значение 8,6 км.

Показатель 1.3. «Общая площадь мест захоронения» - плановое значение 1,8 га,   фактическое значение 1,8 га.

Показатель 2.1. «Количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории» - плановое значение -1 шт.,   фактическое значение -1шт.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.1.- 1,00

степень достижения целевого показателя 1.2. – 1,00

степень достижения целевого показателя  1.3. – 1,00

степень достижения целевого показателя  2.1. – 1,00

Суммарная    оценка    степени    достижения    целевых показателей

муниципальной программы составляет 1,00 (4/4), что характеризует 	высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, 
составляет 1,00 (5/5),  что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,00 плановое значение, фактическое значение 1,00.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

4464,3 тыс. рублей /4921,9 тыс. рублей =0,91

- Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,00/0,91=1,1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1 х 0,5 + 0,91 х 0,3 + 1,1 х 0,2 = 0,99, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в целом по итогам 2020 года является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение №1

к отчету об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района  «Благоустройство»

Сведения

о  выполнении основных мероприятий , а также контрольных событий муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство» за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, наименование контрольного события | Ответственный исполнитель должность | Плановый срок | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Содержание зеленых насаждений» | Администрация Керчикского сельского поселения | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» | Администрация Керчикского сельского поселения | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения, своевременное выполнение мероприятия | Эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения, своевременное выполнение мероприятия | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. «Содержание мест захоронения» | Администрация Керчикского сельского поселения | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение состояния мест захоронения | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов» | Администрация Керчикского сельского поселения | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение санитарно – эпидимиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятия | Улучшение санитарно – эпидимиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятия | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.5. «Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования» | Администрация Керчикского сельского поселения | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Благоустройство сквера в х.Керчик-Савров, подписание актов КС-2, КС-3 | Благоустройство сквера в х.Керчик-Савров, подписание актов КС-2, КС-3 | - |

Приложение № 2

к отчету об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района  «Благоустройство»

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство»                                                                                                 за  2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство» | всего | 4921,9 | 4921,9 | 4464,3 |
|  | областной бюджет | 1820,0 | 1820,0 | 1459,8 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | местный бюджет | 3101,9 | 3101,9 | 3004,5 |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Подпрограмма «Благоустройство» | всего | 4921,9 | 4921,9 | 4464,3 |
|  | областной бюджет | 1820,0 | 1820,0 | 1459,8 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | местный бюджет | 3101,9 | 3101,9 | 3004,5 |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание зеленых насаждений» | всего | 733,8 | 733,8 | 733,8 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 733,8 | 733,8 | 733,8 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» | всего | 1672,1 | 1672,1 | 1672,1 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 1672,1 | 1672,1 | 1672,1 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Содержание мест захоронения» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов» | всего | 203,9 | 203,9 | 203,9 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 203,9 | 203,9 | 203,9 |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 1.5 «Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования» | всего | 2312,1 | 2312,1 | 1854,5 |
|  | областной бюджет | 1820,0 | 1820,0 | 1459,9 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | местный бюджет | 492,1 | 492,1 | 394,6 |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |

Приложение № 3

к отчету об исполнении муниципальной программы Керчикского сельского поселения Октябрьского района  «Благоустройство»

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство Керчикского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь зеленых насаждений | тыс.м2 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |  | - |
| 2. | Обеспеченность уличным освещением | км | 8,6 | 8,6 | 8,6 |  | - |
| 3. | Общая площадь мест захоронения | га | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  | - |
| Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории | шт. | 1 | 1 | 1 |  | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.